國防 AI 服務鏈建置計畫

建置提案書（Proposal）草稿版

────────────────────────────────────────────────────────────

委託單位：國家中山科學研究院

承辦廠商：群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.)

文件版本：V0.1 草稿版

提案日期：2026 年 9 月

文件等級：內部機密

文件修訂紀錄

| 版本 | 日期 | 修訂內容 | 作者 | 審核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026/09 | 初版草稿 | 群暉科技 AI 事業部 | 待審 |
| V1.0 |  | 正式提案版 |  |  |

目錄

1. 提案摘要

2. 專案背景與目標

3. 群暉科技公司簡介與 AI Agent 經驗

4. 系統架構設計

4.1 五大安全治理原則

4.2 六節點縱深防禦架構

4.3 Harness 治理外框

4.4 Portal / Gateway 雙管控

5. 建置範圍與工作項目

5.1 基礎設施層

5.2 Agent 開發框架

5.3 資安防護體系

5.4 合規與標準覆蓋

6. 資安防護設計

6.1 單向閘道 Diode / DLP / PII

6.2 Guardrail 五類佈設

6.3 SOC 監控與熔斷

6.4 紅隊演練計畫

7. 專案期程與里程碑

8. 專案團隊組成

9. 預期效益與 KPI

10. 費用估算（概估）

11. 風險評估與因應

12. 結論與建議

附件一：AI 國際標準合規對照表

附件二：Harness 選型對照表

附件三：名詞解釋

1. 提案摘要

本提案書係依據　貴院所規劃之「國防 AI 服務鏈」架構藍圖，由群暉科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「群暉」）提出之系統建置計畫書。本計畫以五大安全治理原則（模型分層、資料分級、單一閘道、層層防護、全程留痕）為設計基石，建構涵蓋 AI Portal、AI Gateway、Agent 執行環境、Harness 治理外框、Guardrail 護欄體系、SOC 監控等完整 AI 服務鏈基礎設施。

群暉科技具備豐富的企業級儲存、資料安全、以及 AI Agent 開發經驗（DSM Agent），能將國際級資料安全能力與 AI Agent 開發實務相結合，為　貴院提供從基礎設施到應用層的一站式建置服務。

本案核心建置目標：

建構全院統一 AI 服務閘道，消除影子 AI，實現 100% 呼叫經由閘道

部署六節點縱深防禦架構，確保 D2/D3 敏感資料零出境

建立雙軌 Agent 開發框架：開箱即用 Harness（行政庶務）+ 客製化 Harness（武器系統）

落實 Harness 治理外框四項強制功能：工具白名單 · HITL 審批 · 用量上限 · 全程留紀錄

覆蓋四大國際標準支柱：ISO 42001 · NIST AI RMF · OWASP AISVS/LLM Top 10 · MITRE ATLAS

建立 SOC 監控 + 熔斷 + 季度紅隊演練之持續安全運營體系

2. 專案背景與目標

2.1 專案背景

隨著大型語言模型（LLM）與 AI Agent 技術快速發展，各軍事與國防研究機構面臨前所未有的機遇與挑戰。AI 技術能大幅提升行政效率、知識管理、戰術決策支援等能力，但同時帶來資料外洩、模型幻覺、越權操作、供應鏈攻擊、影子 AI 等嚴峻安全風險。

貴院已完成「AI 服務鏈」完整架構規劃，以五大安全治理原則為設計錨點，涵蓋從 Agent 開發流程、使用者操作流程、到端到端資安防護之全生命週期設計。本公司將依此規劃藍圖，執行系統建置工程。

2.2 專案目標

統一入口：建構全院 AI Portal 單一入口 + AI Gateway 單一出口，杜絕旁路直連

資料安全：實施 DISA IL-2 ~ IL-6 分級管控，D2(IL-4)/D3(IL-5, IL-6) 敏感資料絕對不出院

Agent 治理：部署 Harness 治理外框，Agent 的每一個工具呼叫、每一次寫入操作均受管控

合規覆蓋：全面對標 ISO 42001、NIST AI RMF 1.0、OWASP AISVS/LLM Top 10、MITRE ATLAS

持續安全：建立 SOC 7×24 監控、斷路器熔斷、季度紅隊演練之持續安全運營閉環

效率提升：行政庶務效率提升 60%+

3. 群暉科技公司簡介與 AI Agent 經驗

3.1 公司概況

群暉科技股份有限公司（Synology Inc.）成立於 2000 年，總部位於臺灣台北，是全球領先的網路附加儲存（NAS）及資料管理解決方案供應商。產品銷售遍及全球，服務超過千萬用戶，涵蓋企業、政府、教育、醫療等領域。

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 公司全名 | 群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) |
| 成立時間 | 2000 年 |
| 總部地點 | 臺灣台北市 |
| 核心業務 | NAS、SAN、路由器、監控系統、雲端服務、AI 應用 |
| 全球據點 | 美國、英國、法國、德國、日本、澳洲等 |
| 資安認證 | ISO 27001、SOC 2 Type II、GDPR 合規 |
| AI 產品 | DSM Agent、Active Insight、Synology AI Console |

3.2 AI Agent 開發經驗

群暉科技已成功開發並商業化部署 DSM Agent — 一套整合於 DiskStation Manager (DSM) 作業系統中的 AI Agent 系統。DSM Agent 具備以下核心能力：

自然語言對話式系統管理：使用者透過對話即可完成儲存配置、備份排程、權限管理等操作

工具呼叫治理：所有系統操作均經由白名單工具執行，高衝擊動作（如刪除磁區、修改權限）需人工確認

多語言支援：支援中、英、日、韓等 20+ 語系

企業級安全：整合 Active Directory/LDAP 認證、RBAC 權限控制、完整操作稽核日誌

Agentic AI 架構實踐：已驗證 Agent 工具呼叫、人機協作（HITL）、沙箱執行等核心模式

3.3 與本案之契合度

群暉科技在以下面向與本案需求高度契合：

資料安全 DNA：群暉核心業務即為資料安全儲存，天然具備加密、備份、災難復原、防竄改等能力

AI Agent 實戰經驗：DSM Agent 已驗證 LLM 工具呼叫、HITL 審批、沙箱隔離等本案核心模式

Kubernetes 平台能力：群暉 Scale-Out 產品線具備 K8s 叢集管理經驗，可直接應用於本案算力中心

合規經驗：ISO 27001、SOC 2 Type II 認證經驗可加速本案 ISO 42001 建置

國內在地服務：總部位於臺灣，可提供即時技術支援、安全回應與客製化開發

4. 系統架構設計

4.1 五大安全治理原則

本案所有設計決策均錨定於五大安全治理原則，貫穿 AI 服務鏈全生命週期：

| 原則 | 英文 | 核心內涵 | 關鍵控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型分層 | Model Tiering | L1通用基礎模型→L2領域DSLM→L3 Agent→L4 Skill/工具→L5知識庫 | T1~T3地端 / T4雲端路由；離線評測後上線 |
| 資料分級 | Data Classification | 公開IL-2 / 營業秘密IL-4 / 核心IL-5 / 機密IL-6 | C-I-A三元組評定；標籤繼承至RAG切片 |
| 單一閘道 | Single Gateway | Portal=單一入口、Gateway=單一出口 | 金鑰僅存Gateway密鑰庫；OPA/Rego三維裁決；fail-closed |
| 層層防護 | Defense in Depth | 六節點縱深防禦 + 五類Guardrail + 四級沙箱 | HITL interrupt()閘門；對齊ISO 42001 AIMS |
| 全程留痕 | Full Auditability | 8欄位不可否認紀錄 + append-only防竄改 | 全鏈路Trace + SOC即時告警 + 紅隊演練佐證 |

4.2 六節點縱深防禦架構

AI 服務鏈由六個獨立管控節點組成，每一節點皆為獨立安全邊界，任一節點命中規則即阻斷、留跡並告警：

| 節點 | 功能 | 安全控制 | 合規對標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 邊界防火牆 | NGFW+IPS 預設拒絕白名單放行 | 南北向微分段；出向封鎖API直連 | NIST SP 800-41 |
| 02 使用者 Portal | SSO+MFA雙因素；會話綁定部門 | 上傳掃描+分級標示；提示前置DLP | ISO 27001 A.5.15 |
| 03 AI Gateway | OPA/Rego三維裁決；分級路由 | 注入偵測+速率配額；全量留跡；fail-closed | OWASP LLM01/10 |
| 04 核心算力 | 四層模型堆疊；GPU配額隔離 | 模型權重簽章+SBOM；離線評測後上線 | NIST AI RMF |
| 05 沙箱/容器 | 每次呼叫獨立容器；用後即銷毀 | 預設無網路+唯讀；AppArmor+cgroup(Linux核心) | OWASP AISVS C10 |
| 06 輸出Guardrail | 敏感資訊偵測遮蔽；越級阻斷 | HITL interrupt()核可；輸出加註分級標籤 | OWASP LLM02 |

4.3 Harness 治理外框

Harness 是 Agent 的「治理外框」— 模型負責「想」，Harness 負責「准不准做」。以下四項強制功能無法關閉、無法改寫，以基礎映像強制注入，比對失敗即拒絕啟動：

工具白名單：AI 能動用哪些工具，須先經審查登記。外部來源之 MCP 工具伺服器一律不採用，全數自建自審

重大動作先問人：對外發送、系統寫入等無法復原之動作，執行前一律停下等候人工核准 (HITL interrupt())

用量與成本上限：單次任務與各單位每日用量皆設上限，異常暴衝自動熔斷，避免失控支出

全程留紀錄：做了什麼、查了哪些資料、產出什麼，完整留存 (append-only)，事後可逐步重建與課責

4.4 Portal / Gateway 雙管控

系統採用 Portal + Gateway 雙管控模型，使用者端與服務端各自獨立管控：

| 管控面 | 控制項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Portal 側 | 單一撤銷點 | 一鍵停用部門/模型/Agent |
| Portal 側 | 上架審查 | Agent+技能須經安全審查後掛載 |
| Portal 側 | 用途宣告 | 申請時宣告最高資料密級 |
| Portal 側 | 生命週期收斂 | 閒置逾期自動下架 |
| Gateway 側 | 強制通道 | 全院AI僅經Gateway，無直連 |
| Gateway 側 | 落點路由 | 依分級決定地端/圍籬/外部 |
| Gateway 側 | 流量成本 | 逾限降級或拒絕(fail-closed) |
| Gateway 側 | 稽核歸屬 | 全量留存+部門歸屬計費 |
| Gateway 側 | 金鑰集中 | 用戶端與Agent一律不持有金鑰 |

RBAC + ABAC 混合授權：角色(管理員/開發者/使用者/審核官) × 屬性(單位/密級/時段/裝置) 動態策略引擎即時評估，越權即鎖。

5. 建置範圍與工作項目

5.1 基礎設施層

Kubernetes (K8s) 叢集部署與管理 — GPU 節點調度（MI355X / B200 等）

PAM 特權帳號管理系統整合

PQ Tunnel 零信任網路管理平台 — 符合 NIST SP 800-207 零信任架構

單向閘道器 (Diode/CDS) 物理隔離部署

Core Switch / 網路微分段架構

儲存系統部署 — append-only 稽核日誌儲存（群暉 NAS/SAN）

5.2 Agent 開發框架

本案建立雙軌 Agent 開發框架，依安全等級分軌：

| 維度 | 開箱即用 Harness | 客製化 Harness |
| --- | --- | --- |
| 代表工具 | Claude Code / Codex / AGY 2.0 | LangChain DeepAgents v0.7 |
| 適用場景 | 行政庶務 Agent | 武器系統 Agent |
| 資料密級 | DISA IL-2 ~ IL-4 | DISA IL-5 ~ IL-6 |
| 權限模式 | 內建 Deny-First | 多層 ACL + 四級沙箱 |
| HITL 審批 | 單層審批 | 多層鏈式審批（指揮官+法律官） |
| 模型選用 | 雲端/地端通用 | 僅限地端隔離模型 |
| 執行隔離 | 容器化沙箱 | gVisor / Kata / Firecracker |
| MCP 治理 | 標準工具白名單 | 自建自審 + 能力憑證 |
| 合規覆蓋 | 基礎合規 | 全規範 + 紅隊演練 |
| 開發週期 | 1~2 週 | 2~3 個月 |

5.3 資安防護體系

DLP + PII 遮罩引擎 — 身分證號/座標/武器參數/金鑰即時脫敏

Guardrail 五類佈設 — 輸入/檢索/工具動作/輸出/行為迴圈護欄

資料治理五步管線 — 盤點→標籤繼承→政策碼→執行強制→稽核復原

三落點路由判定 — 地端院內/圍籬內VPC/圍籬外雲端

SOC 7×24 監控 — SIEM + 異常偵測 + 斷路器 + Kill Switch

季度紅隊 AI 攻防演練 — 越獄/注入/越權/記憶投毒/沙箱逃逸

SBOM 軟體料件清單管控 — 模型權重簽章 + 依賴套件驗證

8 欄位不可否認稽核紀錄 — append-only 防竄改保存 ≥ 1 年

5.4 合規與標準覆蓋

本案覆蓋四大國際標準支柱，共計 29 項標準與法規：

| 支柱 | 涵蓋標準 | 覆蓋範圍 |
| --- | --- | --- |
| ISO 治理框架 | ISO 42001 · 27001 · 27002 · 27017 · 27018 · 27040 · 27701 · 17025 | AI管理系統 + 資安管理 + 雲端安全 + 隱私 |
| NIST 風險框架 | AI RMF 1.0 · AI 600-1 · SP 800-53 R5 · 800-218A · 800-171 R3 · CSF 2.0 · AI 100-2 · 800-88 | 風險管理 + GenAI剖繪 + 安全控制基線 + CUI保護 |
| OWASP 技術風險 | LLM Top 10 · Agentic AI威脅 · AISVS · ML Security · AI Exchange · GenAI紅隊 · 治理檢核 | 注入/洩漏/供應鏈 + Agent安全驗證 |
| 威脅知識庫與法制 | MITRE ATLAS · EU AI Act · CISA/NSA指引 · CNSSI 1253 · DISA CC SRG · 資通安全管理法 · 個資法 · AI基本法 | 對抗戰術知識庫 + 法規合規 |

6. 資安防護設計

6.1 單向閘道 Diode / DLP / PII

入向管制：

物理單向傳輸 · 深度封包檢測

外網語料落地隔離區 → 格式正規化：剔除巨集/可執行碼 → 人工抽驗後匯入內網

出向管制：

機敏資料絕對禁止離開內網，禁止送往公有雲模型

所有出向 → DLP + PII 遮罩檢核 → 嚴禁任何形式繞道直連

三落點路由：

| 落點 | 可存放資料 | 限制條件 |
| --- | --- | --- |
| A 地端院內機房 | D0~D3 皆可 | D3僅限實體隔離網域；本院自建模型 |
| B 圍籬內雲端(VPC) | D0/D1可；D2須逐案核可 | CMEK/EKM自管金鑰；服務邊界限制 |
| C 圍籬外雲端 | 不存放本院任何資料 | 僅供D0+去識別化D1；契約零資料保留 |

6.2 Guardrail 五類佈設

| 護欄類型 | 佈設位置 | 檢核內容 |
| --- | --- | --- |
| 輸入護欄 | Gateway + Harness | 身分檢核 · Prompt Injection偵測 · 輸入長度限制 |
| 檢索護欄 | RAG Pipeline | 依密級過濾索引 · 剝除文件夾帶指令 · 標記為不可信 |
| 工具/動作護欄 | Harness Middleware | 工具白名單 · Schema驗證 · 副作用範圍檢查 |
| 輸出護欄 | Gateway + Harness | 有害內容過濾 · DLP掃描 · 引用比對 · 去指令化 |
| 行為/迴圈護欄 | Harness Runtime | 步數/代幣/成本上限 · 重複動作偵測 · 逾限熔斷 |

處置矩陣五種判定：放行(allow) · 去識別(redact) · 改寫重試(rewrite) · 阻斷(block) · 轉人工(escalate)。設計原則：檢查器不可用或逾時，一律視為不通過 (fail-closed)。

6.3 SOC 監控與熔斷

| 層次 | 功能 | 具體措施 |
| --- | --- | --- |
| 資料蒐集 | 日誌集中化 | Agent執行日誌 · Gateway紀錄 · DLP告警 · HITL審批日誌 |
| SIEM 分析 | 關聯分析+ML偵測 | UEBA行為分析 · 威脅情資整合 · 時序異常識別 |
| 偵測告警 | 即時告警 | 異常頻率 · 跨密級存取 · 越權調用 · Prompt Injection |
| 熔斷回應 | 自動切斷 | Circuit Breaker · Kill Switch · 即拋環境銷毀 · 憑證凍結 |
| 事後調查 | 根因分析 | 完整對話還原 · 決策鏈追溯 · 紅隊語料庫擴充 |

6.4 紅隊演練計畫

每季度執行 AI 紅隊攻防演練，測試項目包括：

越獄提示攻擊 (Jailbreak Prompt)

間接提示注入 (Indirect Prompt Injection)

工具越權測試 (Tool Privilege Escalation)

跨密級存取試探 (Cross-Classification Access)

記憶投毒 (Memory Poisoning)

沙箱逃逸 (Sandbox Escape)

量測指標：機密洩漏率 · 越獄成功率 · 誤攔率(FPR) · 引用覆蓋率 · 延遲預算。每次更版以固定測試集重跑比對，每月抽樣人工複核。

7. 專案期程與里程碑

本案分四階段推動，總期程約 12 個月：

| 階段 | 期程 | 關鍵里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 基礎防禦網 | 第1-3月 | • Control Gateway MVP上線 • 資料分級D0~D3定案 • 稽核紀錄格式發布 • 單向Diode閘道部署 • SSO+MFA基礎認證 • Harness基礎映像準備 | 系統架構文件 Gateway MVP 分級標準書 稽核格式規範 |
| Q2 單位先導 | 第4-6月 | • AI Portal首版上線 • 先導單位隔離驗證 • 首批庶務Agent PoC • 開箱即用Harness部署 • 可觀測性平台建置 • 資安契約範本 | Portal系統 Agent PoC報告 Harness部署手冊 可觀測性儀表板 |
| Q3 AI助理串聯 | 第7-9月 | • 跨所AI助理協作上線 • 跨單位調用核准流程 • 雲端圍籬整合 • 客製化Harness框架 • DeepAgents武器系統試點 • SOC SIEM全功能上線 | 串聯測試報告 客製化Harness SOC運營手冊 紅隊演練計畫 |
| Q4 全院合規 | 第10-12月 | • 全院單位完成接取 • 關閉舊有直連端點 • ISO 42001內部稽核 • 季度紅隊演練啟動 • 全規範合規矩陣 • 影子AI完全收斂 | 合規稽核報告 紅隊演練報告 系統驗收報告 運維移交文件 |

8. 專案團隊組成

群暉科技將組建以下專案團隊：

| 角色 | 人數 | 職責 | 資格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案經理 | 1 | 專案統籌、進度管控、客戶溝通 | PMP認證；10年+IT專案經驗 |
| 系統架構師 | 2 | 整體架構設計、技術決策 | K8s/雲端架構師認證；AI系統經驗 |
| AI 工程師 | 4 | Agent開發、Harness客製、模型整合 | LLM/Agent開發經驗；Python/JS |
| 資安工程師 | 2 | 安全架構、Guardrail、紅隊演練 | CISSP/CEH；ISO 27001稽核員 |
| DevOps 工程師 | 2 | K8s部署、CI/CD、監控 | CKA認證；容器安全經驗 |
| 儲存工程師 | 1 | NAS/SAN部署、稽核日誌儲存 | 群暉認證工程師 |
| 品保工程師 | 1 | 測試驗證、合規稽核 | ISTQB認證；安全測試經驗 |
| 技術文管 | 1 | 文件撰寫、交付物管理 | 技術寫作經驗 |

總計 14 人投入，依階段動態調整。

9. 預期效益與 KPI

| KPI 指標 | 目標值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 閘道覆蓋率 | 100% | 全院AI呼叫經Gateway，無直連端點殘留 |
| 資料出境事件 | 0 件 | D2/D3資料零出境；DLP+PII全攔截 |
| 合規覆蓋率 | 100% | ISO 42001全項覆蓋；NIST AI RMF完整對標 |
| 作業效率提升 | ↑ 60% | 公文8hr→1hr；報表4hr→30min |
| 越獄成功率 | < 1% | 紅隊演練越獄攻擊成功率 |
| 誤攔率(FPR) | < 5% | Guardrail誤判阻斷合法請求比率 |
| 影子AI收斂 | 100% | 全院無未經授權之AI使用 |

風險降低評估：

| 風險類別 | 防護前 | 防護後 | 降低幅度 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料外洩 | 極高 | 低 | ↓ 90% | Diode+DLP+PII+三落點路由 |
| Prompt Injection | 高 | 極低 | ↓ 95% | Guardrail+格式正規+fail-closed |
| 越權操作 | 高 | 無 | ↓ 100% | Deny-First+HITL+四級沙箱+白名單 |
| 模型幻覺 | 中 | 低 | ↓ 70% | 事實驗證+引用比對+輸出護欄 |
| 供應鏈攻擊 | 中 | 低 | ↓ 80% | MCP自建自審+SBOM+簽章驗證 |
| 影子 AI | 高 | 無 | ↓ 100% | Gateway強制通道+直連封鎖 |

10. 費用估算（概估）

以下為初步概估，實際費用將依詳細需求訪談後調整：

| 項目 | 內容說明 | 概估費用（萬元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎設施 | K8s叢集 · PAM · PQ Tunnel · Diode · NAS/SAN | 依實際採購 | 含硬體+軟體授權 |
| 平台開發 | AI Portal · AI Gateway · 管理後台 | 待議 | 含UI/UX設計 |
| Harness 框架 | 開箱即用整合 + DeepAgents客製化 | 待議 | 含三種OOB Harness整合 |
| 資安防護 | DLP · Guardrail · SOC · 紅隊演練 | 待議 | 含SIEM平台建置 |
| 合規建置 | ISO 42001導入 · 稽核體系 · 文件 | 待議 | 含外部稽核費用 |
| 教育訓練 | 管理員 · 開發者 · 使用者培訓 | 待議 | 含教材編撰 |
| 維運服務 | 年度維運 · SLA · 技術支援 | 待議 | 含7×24 on-call |
| 合計 |  | 待詳細需求訪談後提供 |  |

註：以上費用不含硬體採購費用，硬體規格將於需求訪談後另行報價。

11. 風險評估與因應

| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 因應策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM模型更新導致相容性問題 | 中 | 高 | 抽象化模型介面層；版本凍結+漸進升級策略 |
| 國際標準版本更新 | 低 | 中 | 模組化合規框架；預留擴充介面 |
| 專案人員異動 | 中 | 低 | 完整知識移轉文件；交叉訓練機制 |
| 硬體交期延遲 | 高 | 中 | 分階段部署；替代方案預備 |
| 安全漏洞揭露 | 高 | 中 | 即時回應流程；緊急補丁SLA < 24hr |
| 使用者抗拒變革 | 中 | 中 | 漸進式推廣；種子使用者培訓；成效展示 |

12. 結論與建議

本提案書完整呈現了群暉科技針對　貴院「國防 AI 服務鏈」之建置計畫。我們將以五大安全治理原則為設計錨點，結合群暉在資料安全儲存與 AI Agent 開發的雙重優勢，為　貴院打造符合國際標準、具備縱深防禦能力的 AI 服務基礎設施。

核心價值主張：

資料安全 DNA：群暉核心業務即為資料安全，天然具備加密、備份、防竄改等能力，與本案安全治理高度契合

AI Agent 實戰驗證：DSM Agent 已驗證 LLM 工具呼叫、HITL、沙箱等核心模式，非紙上談兵

一站式服務：從基礎設施（K8s、NAS/SAN、網路）到應用層（Portal、Gateway、Harness）全棧覆蓋

在地化優勢：臺灣總部，可提供即時技術支援、安全回應與客製化開發，無需依賴海外團隊

合規加速：ISO 27001 + SOC 2 認證經驗，可加速本案 ISO 42001 AIMS 導入

建議下一步行動：

即刻啟動：安排需求訪談會議，確認詳細規格與優先順序

30 天內：完成正式提案書 V1.0 + 詳細費用估算

60 天內：簽訂合約，啟動 Q1 基礎防禦網建置

群暉科技期待與　貴院攜手，共同建構安全、合規、高效的國防 AI 服務鏈。

附件一：AI 國際標準合規對照表

（詳見總結報告第 12 頁「AI 國際標準與法規合規全覽」）

| 支柱 | 標準名稱 | 適用範圍 | 本案對應 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO | ISO/IEC 42001 | AI管理系統(AIMS) | 全案治理框架 |
| ISO | ISO/IEC 27001 | 資安管理 | SOC+稽核體系 |
| NIST | AI RMF 1.0 | GOVERN/MAP/MEASURE/MANAGE | 風險管理流程 |
| NIST | AI 600-1 | GenAI剖繪12類風險 | Agent風險評估 |
| NIST | SP 800-53 R5 | 安全控制基線 | 技術控制措施 |
| NIST | SP 800-207 | 零信任架構 | PQ Tunnel/ZTA |
| OWASP | LLM Top 10 | 注入/洩漏/供應鏈 | Guardrail設計 |
| OWASP | AISVS | AI安全驗證標準 | 安全測試基準 |
| MITRE | ATLAS | AI對抗戰術知識庫 | 紅隊演練依據 |
| 法規 | 資通安全管理法 | A級機關防護基準 | 合規基線 |

附件二：名詞解釋

| 縮寫 | 全稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| LLM | Large Language Model | 大型語言模型 |
| HITL | Human-in-the-Loop | 人機協作審批機制 |
| DLP | Data Loss Prevention | 資料外洩防護 |
| PII | Personally Identifiable Information | 個人可識別資訊 |
| MCP | Model Context Protocol | 模型上下文協議 |
| OPA | Open Policy Agent | 開放策略代理 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 角色型存取控制 |
| ABAC | Attribute-Based Access Control | 屬性型存取控制 |
| SOC | Security Operations Center | 安全營運中心 |
| SIEM | Security Information & Event Mgmt | 安全資訊與事件管理 |
| SBOM | Software Bill of Materials | 軟體料件清單 |
| ZTA | Zero Trust Architecture | 零信任架構 |
| PAM | Privileged Access Management | 特權帳號管理 |
| VFS | Virtual File System | 虛擬檔案系統 |
| K8s | Kubernetes | 容器編排平台 |
| DSM | DiskStation Manager | 群暉磁碟管理系統 |